### Checklist de Deploy — CuidaFamília (Render Free)

Use este checklist para subir o projeto e iniciar testes com 2-3 pessoas.

### 1) Preparação do repositório

- ☐ Código atualizado no GitHub

- ☐ Arquivos presentes: README.md, README_DEPLOY.md, schema.sql, .env.example

- ☐ Scripts presentes: init_db.py, test_agent.py

### 2) Configuração de ambiente local

- ☐ Criar .env a partir de .env.example

- ☐ Preencher OPENROUTER_API_KEY

- ☐ Preencher variáveis Twilio (SID, TOKEN, PHONE_NUMBER)

- ☐ Preencher variáveis Supabase (SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY, DATABASE_URL)

### 3) Banco de dados (Supabase)

- ☐ DATABASE_URL válido no formato postgresql+asyncpg://...

- ☐ Rodar python init_db.py sem erros

- ☐ Confirmar criação das tabelas principais no Supabase

- ☐ Validar acesso de leitura/escrita

### 4) Teste local antes do deploy

- ☐ Instalar dependências: pip install -r requirements.txt

- ☐ Subir API local: uvicorn src.main:app --reload --port 8000

- ☐ Testar health: GET /health

- ☐ Rodar python test_agent.py

- ☐ Validar fluxo básico de conversa no terminal

### 5) Deploy no Render

- ☐ Criar Web Service (Environment: Docker)

- ☐ Selecionar branch main

- ☐ Escolher plano Free

- ☐ Configurar variáveis de ambiente (todas da .env.example)

- ☐ Configurar health check path /health

- ☐ Aguardar deploy concluir com sucesso

### 6) Configuração Twilio webhook

- ☐ Copiar URL pública do Render

- ☐ Configurar no Twilio: https://SEU-SERVICO.onrender.com/webhook/twilio/whatsapp

- ☐ Método POST

- ☐ Salvar configuração

### 7) Testes pós-deploy

- ☐ Testar https://SEU-SERVICO.onrender.com/health

- ☐ Enviar mensagem WhatsApp de teste

- ☐ Confirmar resposta do agente

- ☐ Verificar logs no Render

- ☐ Verificar persistência no Supabase (interacoes, alertas, lembretes)

### 8) Go-live controlado (2-3 pessoas)

- ☐ Definir cuidadores piloto

- ☐ Testar cadastro inicial com cada cuidador

- ☐ Testar lembrete de medicação real

- ☐ Testar registro de evento de saúde

- ☐ Coletar feedback (clareza, utilidade, tempo de resposta)

### 9) Monitoramento inicial (primeira semana)

- ☐ Revisar logs diariamente

- ☐ Ajustar prompt/modelo se necessário

- ☐ Revisar CRON de check-ins e lembretes

- ☐ Acompanhar custos OpenRouter/Twilio

- ☐ Planejar upgrade se hibernação free atrapalhar